新北市崇光高級中學
[活化教學空間及實習場域計畫]
邀標書及施工規範
1、 本工程採購金額為新臺幣140萬元，採固定費用給付。
2、 主要施工區域為更新大團輔室室內教學空間，更新照明設備並新設高中生活科技空間較室，增加校園學校空間的豐富性。
3、 預估辦理時間:於校方通知日7日內開工，並於開工後75個日曆天完成。
4、 本案為工程採購，得標廠商須提出品質計畫、施工及職業安全衛生計畫，並依照公共工程採購規定，進行相關的材料及出廠證明。
5、 本案需依照招標書文件，提出櫃體規劃圖及相關設備、材料選色，並依照校方同意後方可執行。
企劃書內容:請參閱投標須知內容及標價清單內容為主，並依照本邀標書之需求做妥善規劃。
六、採購項目:
	經費項目
	數量
	說明

	直接工程
	
	

	假設工程
	
	

	施工告示牌
	1面
	

	安全防護及其他安全警示用物
	1式
	

	廢棄物清運費
	4.5M3
	

	環境清潔復原費
	1式
	

	拆除工程
	
	

	原有桌椅及教室設備搬遷移設
	4工
	

	窗下櫃體拆除
	8座
	

	大團輔室室內改善
	
	

	新設教室SPC石塑木地板(含基礎打底)
	77M2
	

	壁掛喇叭GINKO GK1008(含牽線工資)
	2顆
	

	開合式黑板
	4片
	

	新設客製化工藝教室工具桌(W:180cm D:120cm H:75cm)
	95才
	

	新設防割軟墊
	10M2
	

	新設窗下置物櫃(含門板及層板)
	56.6才
	

	前方新設黑板櫃(W:480cm、D:40cm、H:85cm，含上方顯示螢幕、主機及下方櫃體層板)
	137才
	

	新設後方工具展板(W:570cm、H:150cm)
	91.8才
	

	新設工具展板下方收納櫃(含層板、W:570cm、H:80cm)
	50才
	

	新設電力牽線盤(含電纜牽線線材)
	35工
	

	天花板復原工程
	4處
	

	水電管線修改及整理
	30M
	

	周邊環境改善及美化工程
	12M2
	

	直接工程費小計(A)
	
	

	間接工程費
	
	

	保險費
	
	

	"營造工程財產損失險(0.2%)
	1式
	

	分類代號：1038  工程分類：建築物之裝修工程"
	1式
	

	營造綜合保險第3人意外責任險
	1式
	

	營造(安裝工程)綜合保險附加僱主意外責任險
	1式
	

	包商工地管理費、利潤及工程雜項費用(10%)
	1式
	

	職業安全衛生管理費(0.4%)
	1式
	

	環保清潔費(0.2%)
	1式
	

	工程品管費用(2%)
	1式
	

	間接工程費小計(B)
	
	

	直接工程費及間接工程費合計(A+B)
	
	

	稅捐(C)(5%)
	1式
	

	發包工程費合計(A+B+C)
	
	

	其他費用
	
	

	空氣污染防制費(0.35%)
	1式
	

	合計
	
	


7、 施做位置:
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八、現況照片[image: ]
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